## Reuniones con el cliente

### 4/11/2025

Iniciamos la conversación sobre dudas y comentarios. Finalmente acordamos que lo más práctico sería enviarlas por WhatsApp, para que Mauro pueda responder con calma y así evitar confusiones.

### 5/11/2025

14:39 Mauro nos responde al día siguiente vía WhatsApp. En resumen, nos da el visto bueno para realizar los cambios.

Nosotros le confirmamos que nos encargaremos de implementarlos.

16:00 Nos indica de dónde obtener los estilos de textos e imágenes:

Iconify.com

### 18/11/2025

16:20 Tuvimos una reunión presencial con Mauro para revisar los avances:

- Observó todos los archivos HTML y le parecieron correctos.

- Le propusimos reducir un poco el tamaño de las páginas para que resulten más agradables a la vista, y aceptó.

- Consultamos sobre el logo y nos comentó que ya tiene una idea definida.

Con esto dimos por concluida la reunión.

## Avances del proyecto

### Primera semana (4/11 – 10/11)

Día 1

- Creación de carpetas y definición de la estructura del proyecto.

- Inicio del footer.

- Configuración de la base de datos.

- Investigación sobre cómo obtener imágenes y crear modales.

Día 2

- Finalización del footer y la base de datos.

- Comienzo del header de la página.

- Implementación de fuentes para los estilos tipográficos.

- Desarrollo del index y un modal.

- Intentamos integrar todo, pero decidimos mantenerlo separado para mostrarlo al cliente.

### Segunda semana (11/11 – 18/11)

Día 3

- No recibimos feedback.

- Surgieron dudas sobre qué icono utilizar.

- Desarrollo de las secciones de contactos y registro.

- Finalización de esas tareas y comienzo del modal de inicio de sesión y del carrito.

### Tercera semana

Martes – Día 4

- Recibimos feedback del cliente.