## Reuniones con el cliente

### 4/11/2025

Iniciamos la conversación sobre dudas y comentarios. Finalmente acordamos que lo más práctico sería enviarlas por WhatsApp, para que Mauro pueda responder con calma y así evitar confusiones.

### 5/11/2025

14:39 Mauro nos responde al día siguiente vía WhatsApp. En resumen, nos da el visto bueno para realizar los cambios.

Nosotros le confirmamos que nos encargaremos de implementarlos.

16:00 Nos indica de dónde obtener los estilos de textos e imágenes:

Iconify.com

### 18/11/2025

16:20 Tuvimos una reunión presencial con Mauro para revisar los avances:

- Observó todos los archivos HTML y le parecieron correctos.

- Le propusimos reducir un poco el tamaño de las páginas para que resulten más agradables a la vista, y aceptó.

- Consultamos sobre el logo y nos comentó que ya tiene una idea definida.

Con esto dimos por concluida la reunión.

### 19/11/2025

16:31 Le preguntamos sobre pasarnos el icono para ya poner en la página

- Mauro nos pasa el icono y lo implementamos en ese mismo momento

## Avances del proyecto

### Primera semana (4/11 – 10/11)

4/11

- Creación de carpetas y definición de la estructura del proyecto.

- Inicio del footer.

- Configuración de la base de datos.

- Investigación sobre cómo obtener imágenes y crear modales.

5/11

- Finalización del footer y la base de datos.

- Comienzo del header de la página.

- Implementación de fuentes para los estilos tipográficos.

9/11 - 10/11

- Desarrollo del index y un modal.

- Intentamos integrar todo, pero decidimos mantenerlo separado para mostrarlo al cliente.

### Segunda semana (11/11 – 17/11)

11/11

- No recibimos feedback.

- Surgieron dudas sobre qué icono utilizar.

- Desarrollo de las secciones de contactos y registro.

12/11

- Finalización de esas tareas y comienzo del modal de inicio de sesión y del carrito.

- Al finalizar empezamos a generar los modales restantes y desarrollamos productos

16/11 - 17/11

- Finalización de esas tareas y comienzo del modal de inicio de sesión y del carrito.

- Al finalizar empezamos a generar los modales restantes y desarrollamos productos

### Tercera semana (18/11 – 24/11)

18/11

- Empezamos a conectar las páginas.

- Investigación de cómo utilizar fetch para base de datos (terminó en nada).

19/11

- Finalización de esas tareas y comienzo del modal de inicio de sesión y del carrito.

- Al finalizar empezamos a generar los modales restantes y desarrollamos productos

22/11

- terminamos de hacer todas las páginas aunque se tuvo que configurar el cómo iban a conectarse y empezar a poner el header y footer en cada una de las páginas

- a la vez empezamos a completar la página con un sistema de iniciar sesión/registro e implementar funcionalmente el carito

23/11

- el hecho de haber trabajado en con diferentes hojas de estilo nos complica el trabajo de juntar las páginas

24/11

- Terminamos de acabar el carrito y el sistema de iniciar sesión/registro.

- Terminamos el flujo de las páginas

- El hecho de juntar las páginas hace que cambiemos de formato por lo que nos ponemos a cambiar estilos y a su vez volverlas responsive.

### Cuarta semana (25/11 – ?)

25/11

- Al terminar de volver responsive cada página empezamos a completar la documentación y  organizar el proyecto con el formato de entrega para dar la última entrega de esta misma

## Detalles del proyecto

github:https://github.com/Benicio-Lovato/TP3-Diego-Lima-y-Benicio-Lovato.git

detalles:el commit de

funcion de iniciar sesion y creacion de usuario

TamaraBritezClaudino

fue hecho por el integrante Diego Lima, aquí una prueba